证券代码：603815	        证券简称：交建股份	          公告编号：2025-015

安徽省交通建设股份有限公司

关于公司涉及诉讼进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决

上市公司所处的当事人地位：上市公司为原告

涉案的金额：44,569,474.10元

是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，目前处于上诉期内，尚未生效，因此无法判断本次诉讼判决结果对公司本期或期后利润的影响。公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

# 一、诉讼案件情况

（一）案件信息

1、受理时间：2024年1月2日

2、诉讼机构：安徽省蚌埠市蚌山区人民法院

3、诉讼各方当事人

原告：安徽省交通建设股份有限公司

被告：蚌埠市临港基建投资发展有限公司

第三人：湖南湘柏建设工程有限公司

泰富建设工程（蚌埠）有限公司管理人

（二）案件情况

2017年2月25日及2019年3月4日，被告与湖南湘柏建设工程有限公司（以下简称“湘柏公司”）先后签订《蚌埠经开区临港产业园市政基础设施配套及地下综合管廊 EPC项目总承包合同》等三份合同，约定由湘柏公司作为总承包单位承包施工。上述合同签订后，2017年9月13日及2019年5月19日，原告与湘柏公司签订两份专业分包合同，约定由公司施工蚌埠经开区长淮卫城镇化一期（EPC）建设项目中司马庄路与综合管廊工程。

合同履行过程中，因被告、湘柏公司未按合同约定支付工程款，原告诉至法院，案件经两审法院审理后判决湘柏公司欠付原告工程款44,569,474.10元，生效判决同时载明“原告可在临港公司与湘柏公司的整体工程结算后或双方以其他方式确定欠付工程款数额后另行向临港公司主张权利。”现被告与湘柏公司就案涉整体工程进行了汇总结算且被告欠付湘柏公司工程款已经可以查明，因此原告向法院提起诉讼要求被告支付欠付工程款及利息。具体详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-007）。

# 二、诉讼进展情况

近日，公司收到安徽省蚌埠市蚌山区人民法院院送达的(2024)皖0303民初4号《民事判决书》，判决情况如下：

# 本院认为：临港公司与湘柏公司尚未最终结算，且安徽省高级人民法院（2023）皖民终84号判决书中明确载明“交建公司可在临港公司与湘柏公司的整体工程结算后或双方以其他方式确定欠付工程款数额后另行向临港公司主张权利”，现临港公司与湘柏公司在庭审中均称双方没有最终结算，且双方现在正在进行诉讼，临港公司是否欠付湘柏公司工程款及其欠付金额均无法确认，鉴于交建公司的现有证据不足以证明其事实主张，故对于交建公司的诉讼请求，本院不予支持。根据相关法律规定，判决如下：驳回原告的诉讼请求。

# 三、对公司本期利润或期后利润等的影响

本次诉讼判决为一审判决，目前处于上诉期内，尚未生效。公司将依法提起上诉，通过法律手段切实维护公司的合法权益，诉讼最终结果尚存在不确定性，因此无法判断本次诉讼判决结果对公司本期或期后利润的影响。公司将持续关注案件进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025年4月26日